团队详细分工说明书

多城市空气质量（AQI）预测算法系统性对比研究

数据挖掘期末项目 · 选项B · 三人小组

本文档面向全体组员。读完后每人应清楚：自己在哪个阶段做什么、产出什么文件、依赖谁、被谁依赖。

# 第一章  角色分配总览

| 组员 | 角色 | 核心职责范围 | 报告章节 | 工作量占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组员A | 数据工程负责人 | 数据获取、清洗、特征工程、EDA可视化、数据血缘图 | 第2章（数据描述与预处理） | 约 33% |
| 组员B | 算法负责人（兼评估分析） | 5种模型实现与调优、评估框架、统计检验、误差分析 | 第3章（方法）、第4章（实验） | 约 34% |
| 组员C | 工程与交付负责人（兼可视化） | Pipeline整合、Streamlit界面、可视化图表、README、PPT、视频 | 第1章（摘要/引言）、第6章（结论） | 约 33% |

说明：本组3人，在原始4角色基础上合并调整。组员B同时承担算法与评估，组员C同时承担工程交付与可视化。报告第5章讨论由三人共同撰写。GitHub commit记录作为工作量量化依据，每人不少于10条。

# 第二章  组员A — 数据工程负责人

| A | 组员A 数据工程负责人 负责：数据获取 · 清洗 · 特征工程 · EDA · 数据血缘图 |
| --- | --- |

## 阶段一：数据获取与探索（第14周）

从 Kaggle 下载 Beijing Multi-Site Air-Quality Data，同步获取上海同期 AQI 数据用于迁移实验。完成探索性数据分析（EDA），绘制以下图表：

| 任务 A-1 第14周 数据下载与初步探查 | 任务 A-2 第14周末 EDA可视化（4张图） |
| --- | --- |
| · 下载北京12站点AQI数据集（约43万条） | · PM2.5/AQI时序折线图（全年趋势） |
| · 下载上海同期AQI数据（迁移实验备用） | · 偶极矩/AQI分布直方图（确定预处理方案） |
| · 读取数据，检查字段名、数据类型、行数 | · 原子/污染物类型占比图 |
| · 统计各字段缺失率，输出缺失值热力图 | · 各特征相关性热力图（19个字段） |
|  | · 每张图附2~3句文字说明 |
| 交付： data/raw/ 目录 + notebooks/01_EDA.ipynb 骨架 | 交付： 4张PNG + notebooks/01_EDA.ipynb 完成版 |

## 阶段二：数据清洗（第15周上半段）

| 任务 A-3 第15周周一~周二 缺失值与异常值处理 | 任务 A-4 第15周周三 时间聚合与城市对齐 |
| --- | --- |
| · 线性插值填充连续缺失≤6小时的样本 | · 将12个站点小时数据聚合为城市日均值 |
| · 超过6小时的连续缺失：标记后剔除 | · 北京/上海数据时间索引对齐 |
| · 基于3σ原则识别传感器故障造成的尖刺值 | · 确保两城市字段名、单位一致 |
| · 记录处理前后数据量变化，写入文档 | · 输出 data/processed/beijing.csv 和 shanghai.csv |
| 交付： utils/preprocess.py（清洗函数） | 交付： data/processed/ 目录 + 聚合脚本 |

## 阶段三：特征工程（第15周，XGBoost专用）

| 任务 A-5 第15周周四 时序滞后特征 | 任务 A-6 第15周周五 时间与交互特征 |
| --- | --- |
| · lag-1（昨日均值） | · 月份正弦/余弦周期编码 |
| · lag-3（三天前） | · 星期几编码 |
| · lag-7（上周同期） | · 是否节假日（0/1） |
| · 7日/14日滚动均值 | · 温度×湿度交互项 |
| · 7日/14日滚动标准差 | · 风速×风向分量 |
|  | · 输出X_train.npy、X_test.npy，传给组员B |
| 交付： utils/feature_engineering.py（函数） | 交付： 特征矩阵.npy文件 + docs/feature_doc.md |

## 阶段四：数据血缘图与报告（第16周）

绘制数据血缘图，清晰展示从原始数据到各模型输入的完整处理链路。负责撰写报告第2章（数据描述与预处理）。

组员A在第15周周五前须将 data/processed/ 和特征矩阵文件推送到GitHub，组员B依赖这份数据才能开始训练。这是整个项目最关键的交接节点。

## 组员A可考核输出文件

| 文件/目录 | 说明 |
| --- | --- |
| data/raw/ | 原始数据集（不修改） |
| data/processed/ | 清洗后北京/上海日均值CSV |
| utils/preprocess.py | 缺失值处理、聚合函数 |
| utils/feature_engineering.py | 特征构造函数（XGBoost专用） |
| notebooks/01_EDA.ipynb | 探索性分析，含6张可视化图 |
| docs/data_lineage.png | 数据血缘图 |
| docs/feature_doc.md | 特征说明文档（字段名、含义、取值范围） |
| 报告第2章 | 数据描述、预处理步骤、EDA结论 |

# 第三章  组员B — 算法负责人（兼评估分析）

| B | 组员B 算法负责人（兼评估分析） 负责：5种模型实现与调优 · 评估框架 · 统计显著性检验 · 误差分析 |
| --- | --- |

## 阶段一：基线模型（第15周上半段）

| 任务 B-1 第15周周一~周二 ARIMA | 任务 B-2 第15周周二~周三 Prophet |
| --- | --- |
| · 使用 auto_arima 自动定阶 | · 配置年/周季节性参数 |
| · 输出最优 (p,d,q) 参数 | · 加入中国法定节假日 |
| · 在测试集做初步预测，验证数据管道可用 | · 输出预测值与置信区间 |
| · 记录训练时间和初步RMSE | · 记录训练时间和初步RMSE |
| 交付： models/arima_model.py | 交付： models/prophet_model.py |

## 阶段二：进阶模型（第15周下半段）

| 任务 B-3 第15周周三~周四 XGBoost（特征工程版） | 任务 B-4 第15周周四~周五 LSTM |
| --- | --- |
| · 对接组员A的特征矩阵（X_train.npy） | · 设计输入窗口 lookback=30天 |
| · 使用时间序列交叉验证调参 | · 隐藏层：2层LSTM + Dropout |
| · 调优：learning_rate、max_depth、n_estimators | · 加入 Early Stopping 防止过拟合 |
| · 贝叶斯优化寻找最优超参 | · 调优：learning_rate、batch_size、window |
| 交付： models/xgboost_model.py | 交付： models/lstm_model.py |

| 任务 B-5 第15周周末 Transformer / Informer | 任务 B-6 第15周末 超参数调优汇总 |
| --- | --- |
| · 使用开源 Informer 实现，适配数据格式 | · ARIMA：grid search (p,d,q) |
| · 调整 seq_len、label_len、pred_len | · XGBoost：贝叶斯优化 |
| · 验证长序列预测效果 | · LSTM/Transformer：消融实验（window size） |
| · 记录训练时间（与LSTM对比） | · 每次实验配置+结果记录进实验记录表 |
| 交付： models/transformer_model.py | 交付： docs/experiment_log.csv（参数+指标） |

## 阶段三：评估框架（第15周末~第16周初）

| 任务 B-7 第16周周一 统一评估接口 | 任务 B-8 第16周周二 显著性检验 + 迁移评估 |
| --- | --- |
| · 输入任意模型预测序列，输出 MAE/RMSE/MAPE | · 对最优两个模型做 Diebold-Mariano 检验 |
| · 按 AQI 等级分层（优/良/轻度/重度）分别计算 | · 输出检验统计量和 p-value |
| · 生成5模型横向对比汇总表 | · 将北京最优模型直接在上海测试集推理 |
| · 输出 predictions.csv 传给组员C画图 | · 记录跨城市泛化误差，分析差异原因 |
| 交付： evaluation/metrics.py + predictions.csv | 交付： evaluation/dm_test.py + 迁移结果表格 |

组员B在第16周周二前须将 predictions.csv 推送到 GitHub，组员C依赖这份文件才能画散点图和误差对比图。

## 组员B可考核输出文件

| 文件/目录 | 说明 |
| --- | --- |
| models/arima_model.py | ARIMA实现，含自动定阶 |
| models/prophet_model.py | Prophet实现，含节假日配置 |
| models/xgboost_model.py | XGBoost实现，含特征对接 |
| models/lstm_model.py | LSTM实现，含Early Stopping |
| models/transformer_model.py | Transformer/Informer实现 |
| evaluation/metrics.py | 统一评估接口（MAE/RMSE/MAPE + 分层） |
| evaluation/dm_test.py | Diebold-Mariano显著性检验 |
| docs/experiment_log.csv | 超参数调优实验记录表 |
| predictions.csv | 全部模型在测试集的预测值（传给组员C） |
| 报告第3章 | 5种算法原理简述 |
| 报告第4章 | 实验设置、评估结果表格、DM检验结论 |

# 第四章  组员C — 工程与交付负责人（兼可视化）

| C | 组员C 工程与交付负责人（兼可视化） 负责：Pipeline整合 · Streamlit界面 · 可视化 · README · PPT · 演示视频 |
| --- | --- |

## 阶段一：工程基础搭建（第14周，与组员A并行）

| 任务 C-1 第14周 仓库与规范初始化 | 任务 C-2 第14周末 Pipeline骨架搭建 |
| --- | --- |
| · 创建 GitHub 仓库，配置 .gitignore | · 编写 main.py 框架，预留各模块调用接口 |
| · 建立项目目录结构（见下方） | · 定义各模块输入输出数据格式（约定好字段名） |
| · 统一代码规范：命名、注释风格 | · 确保骨架可运行（各步骤打印占位符） |
| · 编写 requirements.txt 初稿 | · 与组员A/B确认接口格式 |
| 交付： GitHub仓库 + 目录结构 + requirements.txt | 交付： main.py骨架 + 接口约定文档 |

## 阶段二：可视化模块（第15~16周，随模型完成逐步推进）

所有图表函数化，封装进 visualization/plot.py，同时被 main.py 和 Streamlit 调用。

| 任务 C-3 第15周末（拿到predictions.csv后） 预测结果图表 | 任务 C-4 第16周初 分析与评估图表 |
| --- | --- |
| · 预测曲线图：真实值 vs 5模型预测值叠加 | · 分层误差热力图：AQI等级 × 模型 误差矩阵 |
| · 含Prophet置信区间阴影 | · 训练过程 loss 曲线（LSTM/Transformer） |
| · 误差对比柱状图：MAE/RMSE/MAPE横向对比 | · 多城市对比折线图：北京/上海预测效果 |
| · 最优模型散点图：预测值 vs 真实值 | · 特征重要性图：XGBoost各特征贡献度条形图 |
| 交付： visualization/plot.py（图表函数） | 交付： outputs/ 目录中全部PNG图（共6~8张） |

## 阶段三：Streamlit 交互界面（第15周末—第16周初）

| 任务 C-5 第16周周一~周二 界面布局与基础功能 | 任务 C-6 第16周周三 进阶功能与美化 |
| --- | --- |
| · 侧边栏：城市选择、时间范围、模型多选 | · AQI等级分层误差分析标签页 |
| · 主区域：预测曲线对比图（动态渲染） | · 多城市迁移结果展示 |
| · 评估指标汇总表（可交互排序） | · 页面配色、字体统一 |
| · 连接 predictions.csv 和可视化函数 | · 确保在本地 streamlit run app.py 可正常运行 |
| 交付： app.py（Streamlit入口）基础版 | 交付： app.py 完整版 |

## 阶段四：Pipeline整合（第16周）

| 任务 C-7 第16周周三 一键运行Pipeline | 任务 C-8 第16周周四 README与requirements |
| --- | --- |
| · 将预处理、5模型训练、评估、出图串联进 main.py | · README：环境安装、数据准备、运行方式、目录说明 |
| · 解决各模块接口不一致问题 | · requirements.txt：锁定所有依赖版本号 |
| · python main.py 可从原始数据跑完全流程 | · 验证克隆仓库后按README可成功复现结果 |
| · 测试 python main.py 在干净环境下可运行 |  |
| 交付： main.py 完整版（可一键运行） | 交付： README.md + requirements.txt 最终版 |

## 阶段五：交付物制作（第16周末）

| 任务 C-9 第16周周五 答辩PPT（12~15页） | 任务 C-10 第16周周末 演示视频（约5分钟） |
| --- | --- |
| · 封面、问题背景（1页） | · 0~1分钟：背景与数据介绍 |
| · 数据介绍与EDA（2页） | · 1~3分钟：5模型对比结果展示 |
| · 5种算法原理简述（2页） | · 3~5分钟：Streamlit实时演示 |
| · 实验结果与对比表（3页） | · 报告第1章（摘要/引言） |
| · 多城市迁移实验（1页） | · 报告第6章（结论） |
| · 结论与展望（1页） |  |
| 交付： slides.pptx | 交付： demo_video.mp4 + 报告第1、6章 |

组员C负责在第16周周三组织三人联合跑通 python main.py 全流程。这是提交前的关键里程碑，任何接口问题必须在这一步解决。

## 组员C可考核输出文件

| 文件/目录 | 说明 |
| --- | --- |
| main.py | 一键运行主流程（预处理→训练→评估→出图） |
| app.py | Streamlit交互界面入口 |
| visualization/plot.py | 全部可视化函数（被main.py和app.py复用） |
| outputs/ | 全部PNG图表（6~8张） |
| README.md | 项目说明文档（安装、运行、目录结构） |
| requirements.txt | 依赖列表（版本锁定） |
| slides.pptx | 答辩PPT（12~15页） |
| demo_video.mp4 | 演示视频（约5分钟） |
| 报告第1章 | 摘要、引言 |
| 报告第6章 | 结论与展望 |

# 第五章  协作约定与时间节点

## 5.1 任务依赖关系

| 时间节点 | 事件 | 阻塞谁 |
| --- | --- | --- |
| 第14周末 | 组员C完成仓库结构和Pipeline骨架 | 三人代码都依赖统一目录结构 |
| 第15周周五 | 组员A提交 data/processed/ 和特征矩阵到GitHub | 组员B无法开始XGBoost/LSTM训练 |
| 第15周末 | 组员B完成全部5个模型 | 组员C无法开始可视化对接 |
| 第16周周二 | 组员B提交 predictions.csv 到GitHub | 组员C无法画散点图和误差对比图 |
| 第16周周三 | 三人联合跑通 python main.py 全流程 | 提交前必须完成，不能留到最后 |
| 第16周周四 | 三人各自完成负责的报告章节初稿 | 组员C汇总统一格式需要所有章节 |
| 第16周末 | 全部交付物提交 | 最终截止 |

## 5.2 最容易卡壳的地方

| 风险点 | 谁受影响 | 预防方案 |
| --- | --- | --- |
| PyTorch/torch-geometric版本冲突 | 组员B | 第14周就装好，装不上立即在群里说，不要拖到第15周 |
| 上海AQI数据下载失败（网络问题） | 组员A | 优先从 Kaggle 手动下载，备用方案：只用北京数据完成主体 |
| LSTM训练loss不下降 | 组员B | 先检查学习率（换0.0001），再检查数据归一化是否正确 |
| Streamlit界面跑不起来（依赖缺失） | 组员C | requirements.txt 锁定版本，README写清楚安装步骤 |
| 各模块接口对接失败（字段名不一致） | 组员C | 第14周就约定好数据格式，写进接口约定文档 |
| 报告超过20页 | 全体 | 每章负责人严格控制篇幅，第5章讨论控制在1.5页以内 |

## 5.3 代码规范约定

所有人遵守以下约定，减少合并冲突：

- 统一用 Python 3.10+，不使用 walrus operator（:=）以外的3.10+专用语法

- 每个函数写 docstring，说明输入输出格式

- 禁止把数据文件（.csv/.npy）推送到 GitHub，用 .gitignore 排除 data/ 目录

- commit message 格式：[A/B/C] 简短描述，如 [B] add LSTM model with early stopping

- 不在 main 分支直接 push，各自在 feature 分支开发，完成后 PR 合并

## 5.4 修订后项目时间表

| 节点 | 截止时间 | 内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 第14周末 | 提交计划书；EDA完成；仓库结构建好；Pipeline骨架完成 | 全体 / A主数据、C主工程 |
| T2 | 第15周周五 | 数据清洗特征工程完成；ARIMA、Prophet完成 | A（数据）/ B（模型） |
| T3 | 第15周末 | XGBoost、LSTM、Transformer完成；评估框架搭好 | B主导 / A协助特征 |
| T4 | 第16周周三 | 可视化完成；Streamlit完成；main.py联调通过；报告初稿各章完成 | C主导 / 全体参与报告 |
| T5 | 第16周末 | 报告定稿；PPT完成；视频录制；全部提交 | 全体 |

原计划书将数据清洗、5个模型训练、多城市实验全部压缩在第15周周二~周六（约5天），执行风险极高。以上时间表已调整为以周为单位，并在第16周保留联调和报告缓冲时间。